Livrable L 0.2.1
Rapport d'avancement

Projet labéllisé par le pôle de compétitivité

        Pôle de Compétitivité et de
        Transformation Numérique

Projet
Acronyme	: OpenPaaS::NG
Nom complet	: Open Platform as a Service::Nouvelle Génération
Type	: PSPC (Programme Structurant des Pôles de Compétitivité)
Date de début	: 1erAvril 2015

Livrable
Numéro	: L0.2.1
Nom	: Rapport d'avancement N° 1
Type	: Document
Nature	: Public
Version	: 3
Date	: T0+12
Sous-Projet	: SP0
Rédacteur(s)	: Sarah Zribi, Michael Bailly, Laurent Dubois, Caleb James
DeLisle, Paul Libbrecht, Gérald Oster, Cédric Le Ninivin, Jean
Pierre Lorré, Antoin Tixier.
Editeur(s)	: Sarah Zribi

Résumé
Ce document présente le suivi de l'avancement du projet aussi bien au niveau technique qu'organisationnel. Il rapporte et synthétise les travaux effectués dans la période, leurs conformités avec les objectifs attendus et présente les livrables associés. Il détaille de plus les efforts alloués au projet pour chaque partenaire.

Historique du document
Ver. N	Rédacteur(s)	Description
1	Sarah Zribi.	Création du document et Ajout de la table des matières.
2	Sarah Zribi, Michael Bailly, Laurent Dubois, Caleb James DeLisle, Paul Libbrecht, Gérald Oster, Cédric Le Ninivin, Antoine Tixier	Version intermédiaire.
3	Sarah Zribi, Michael Bailly, Laurent Dubois, Caleb James DeLisle, Paul Libbrecht, Gérald Oster, Cédric Le Ninivin, Antoine Tixier	Version finale.

Glossaire, acronymes & abréviations
Terme	Description
AMI	Augmented Multi-party Interaction
DSI	Direction des Systèmes d'information
ICSI	International Computer Science Meeting Institute
SaaS	Software as a Service
SP	Sous-Projet
Ver.	Version
WYSIWYG	What You See Is What You Get

Table des matières

# Synthèse
## Identification du projet

Programme : Projet Structurant Pour la Compétitivité (PSPC).
Projet : Open Platform as a Service::Nouvelle Génération (OpenPaaS::NG).
Date de commencement : 1er avril 2015.
Date d'achèvement : 31 mars 2019.

## Identification de la période de suivi technique

Le présent document est un rapport d'avancement qui propose le suivi de l'ensemble des activités du projet pendant la période suivante :
Date de début de période de suivi technique : 1er avril 2015.
Date de fin de période de suivi technique : 31 mars 2016.

## Partenaires

Le projet d'OpenPaaS::NG réunit un consortium de cinq partenaires académiques et industriels :
- LINAGORA (LIN)
- Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications (LORIA)
- Nexedi (Nexedi)
- XWiki (XWiki)
- Laboratoire d'Informatique de l'École Polytechnique (LIX)

## Principaux objectifs de la période

Les principaux objectifs de cette première année du projet OpenPaaS::NG sont les suivants :
- La définition et le cadrage de l'orientation du projet : usages actuels, positionnement sur le marché, expression des premières exigences et initialisation de l'architecture.
- Une infrastructure technique pour l'équipe de recherche, comprenant les outils requis par les développeurs travaillant ensemble sur un mode collaboratif ouvert : une forge de développement et un système de liste de diffusion (mailing list).
- La mise en place des outils de communication, un site Web et des outils de réseaux sociaux.
- Une infrastructure de collaboration pair-à-pair scalable et résiliente, validée par la conception d'un prototype, sous forme de logiciel. Ce prototype devra supporter une charge allant jusqu'à dix utilisateurs concurrents.
- La première spécification d'un composant middleware relative à l'infrastructure de collaboration pair-à-pair.
- Un prototype de moteur de magasin d'applications préindustriel concentré sur les aspects de spécification et de qualité.

## Principaux résultats obtenus
Au terme de ce premier jalon du projet OpenPaaS::NG, les résultats obtenus sont alignés avec les objectifs.
L'interview d'utilisateurs potentiels et l'étude de la concurrence sur le marché actuel ont permis de confirmer le positionnement d'OpenPaaS::NG et de préciser le cadrage du projet au travers la rédaction collaborative des premières exigences. Une première architecture de la plateforme a ainsi pu être dessinée.
Les outils de collaborations ont bien été mis en place : une forge GitHub est accessible par tous les participants du projet, qui y ont déposés leurs travaux. La liste de diffusion est active et permet les échanges entre partenaires.
Nous avons aussi défini une architecture pair à pair, en nous appuyant sur la technologies WebRTC. L'idée globale est de fournir une couche de transport extensible et fiable, dont se servent ensuite des fonctionnalités de collaboration, qui contiennent le code métier et les données de collaboration.
Le prototype d'édition collaborative, basé sur une infrastructure de collaboration pair-à-pair, a été développé et supporte 10 utilisateurs concurrents.
Le prototype de moteur d'AppStore avec son API et son application Web ont été créés.
Concernant la communication, le site Web (cf. ng.open-paas.org) qui présente le projet est en ligne et les parties prenantes communiquent sur OpenPaaS::NG, que ce soit au travers d'événements ou conférences et via les réseaux sociaux, notamment Twitter.
Des outils d'édition temps-réel ont également été développés au sein de la plate-forme CryptPad et sont publiés en version expérimentale[1]. Ils intègrent notamment les technologies expérimentales d'échanges pair à pair WebRTC.
[1] https://beta.cryptpad.fr
En parallèle à l'amélioration de cette plate-forme, l'extension ajoutant un éditeur WYSIWYG en temps-réel pour la plate-forme collaborative XWiki[2] a été améliorée afin d'utiliser des technologies plus modernes développées sur CryptPad et de reposer sur l'éditeur CkEditor.
[2] http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/RtWysiwyg
Un environnement de développement Web a été créé et est disponible en tant qu'extension pour XWiki[3]. Il facilite la création d'applications XWiki en regroupant leur contenu par projets et en permettant d'effectuer les principales tâches courantes de manière triviale.
[3] http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/XWebIDE+Application
Enfin, nous avons tout d’abord conduit une revue de l’état de l’art dans les domaines du résumé automatique de documents et de transcriptions de réunions. Cette revue nous a permis de développer une stratégie et d’identifier des systèmes de références avec lesquelles nos résultats pourront être comparés, ainsi que les jeux de données standards et les métriques à utiliser pour effectuer la comparaison. Notre stratégie s’inspire également de récentes avancées de notre équipe de recherche en matière d’analyse de texte (extraction de mots-clés) et de théorie des graphes (algorithmes de dégénérescence graphique). D’après la stratégie conçue, nous avons commencé à entreprendre le développement d’un système dédie au résumé automatique de réunions. Ce système est composé de quatre modules, effectuant les taches ci-après : (1) nettoyage du texte, (2) construction du graphe, (3) partitionnement et décomposition du graphe, et (4) classement des phrases/constitution du résumé. Nous avons également conçu un cadre formel pour l’évaluation de la performance de notre système et sa comparaison avec les systèmes de références.

## Différences constatées par rapport aux résultats attendus
Un effort plus important a été consacré à l'architecture puisque la planification concrète du XWiki cloud est devenue une priorité actuelle de la compagnie et de ses clients.

## Contact du chef de file

- Nom : LORRÉ
- Prénom : Jean-Pierre
- Société : LINAGORA
- Adresse : 80, rue Roques de Fillol, 92800 Puteaux.
- Adresse électronique : jplorre@linagora.com
- Téléphone : +33 (0) 6 88 34 63 85.
# Suivi du planning et des livrables sur la période

## Planning du projet

La figure 1, ci-dessous, présente le planning du projet.

Figure 1. Le planning du projet OpenPaaS::NG.

## Livrables sur la période

Livrable	Etat	Responsable	Commentaire
L0.2 : Rapport d'avancement du projet	Réalisé	Linagora
L.0.3 : Site public du projet	Réalisé	Linagora
L0.4 : Rapport sur les actions de communication	Réalisé	Linagora
L0.5 : Forge de développement et outils de communication	Réalisé	Linagora
L1.1 : Analyse des outils du marché	Réalisé	Linagora
L1.2 : Exigences OpenPaaS::NG	Réalisé	Linagora
L1.3 : Architecture V1	Réalisé	Linagora
L2.1 : Spécification du composant middleware V1	Réalisé	LORIA
L4.1 : Moteur AppStore	Réalisé	Nexedi
L4.3 : Éditeur de code source collaboratif V1	Réalisé	XWiki
EC1 : Rapport décrivant le prototype sous forme de logiciel validant l'infrastructure d'édition collaborative P2P.	Réalisé	Linagora
EC1 : Rapport de suivi de la forge de développement et outils de communication	Réalisé	Linagora

# Synthèse des travaux effectués par les partenaires
Nous proposons ici, pour chaque sous projet, une synthèse globale des travaux, suivie d'un rapport détaillé pour la période.

## SP0 : Management, dissémination et exploitation

Responsable : LIN

### Synthèse des travaux effectués
Concernant le pilotage du projet, et étant donné la structure du consortium, nous avons décidé de tenir les réunions du comité de pilotage et celles du comité technique en même temps, sur la base d'une réunion tous les quatre mois. Durant cette première année, ces réunions se sont déroulées dans les locaux de LINAGORA et ont permis d'assurer la bonne conduite du projet. En plus des réunions de pilotage, des réunions techniques entre les partenaires ont eu lieu.

### Description des travaux effectués au cours de la période

LINAGORA a géré le projet et a mené les actions nécessaires à sa bonne organisation. Deux réunions du comité de pilotage technique ont eu lieu :
- 17 septembre 2015 à Puteaux.
- 11 février 2016 à Puteaux.
Par ailleurs, les réunions techniques ont eu lieu les :
- 1 juillet à Paris.
- 2 juillet à Puteaux.
- 17 décembre 2015 à Nancy.
- 18 décembre 2015 à Puteaux.
- Du 14 au 18 mars 2016 à Nancy.

## SP1 : Besoin et architecture

Responsable : LINAGORA

### Synthèse des travaux effectués
Conformément aux exigences incluses dans l'annexe technique, nous avons avancé dans tous les aspects concernés par le premier sous-projet (SP1).
Une analyse des besoins relative au périmètre OpenPaaS::NG ainsi que l'étude de la concurrence ont été initialisées. S'agissant d'un projet sur 4 ans et d'un domaine innovant aux évolutions constantes, les efforts accordés à ces sujets continueront d'être fournis sur les périodes à venir. Le cahier des exigences produit s'appuie sur les hypothèses et besoins établis pour matérialiser les premières spécifications du projet.
En partant de ces deux éléments, et en capitalisant sur les technologies du projet OpenPaaS et celles induites par les enjeux des topologies pair à pair, les premières hypothèses d'architecture technique ont été dessinées. Une évolution de l'architecture serveurs de OpenPaaS (v1) a été confirmée, et une architecture pair à pair, résiliente et sécurisée, a été définie.

### Description des travaux effectué au cours de la période

### Tâche 1.1 : Analyse des besoins
Durant notre analyse des besoins, nous nous sommes appuyés sur sur les trois étapes suivantes :

1. L'établissement d'un questionnaire de recueil des besoins.
2. Une étude des solutions actuellement disponibles sur le marché.
3. La rédaction d'un cahier d'exigences.
Ci-après, nous présentons une description globale de chacune de ces étapes (une description plus détaillée est présente dans les deux livrables L1.1 (étapes 1 et 2) et L1.2 (étape 3).
- Le recueil des besoins s'articule autour du périmètre fonctionnel d'OpenPaaS::NG : la réunion virtuelle et plus particulièrement la vidéo conférence, la rédaction et l'utilisation des comptes rendus et des résumés, le partage de la connaissance, la recherche de ressources, l'édition de processus, la sécurité des échanges et gestion de la confiance, l'édition collaborative temps réelle et le moteur de recommandation. Des interviews d'utilisateurs potentiels d'OpenPaaS::NG, DSI et chef de projets, ont été conduits et synthétisés dans le livrable L1.1 et traduits en exigences dans le livrable L1.2. Au vue de la pluralité des usages et du périmètre très large du projet, il n'est pas étonnant que chaque utilisateur ait une utilisation et des besoins différents, dans chacun des sous ensembles du périmètre fonctionnel du projet.
- L'analyse des solutions existantes sur le marché permet de compléter l'information nécessaire en faisant un état de l'art des offres concurrentes actuelles. Le périmètre d'OpenPaaS::NG est ambitieux et exigent, il n'y a actuellement pas ou peu de produits qui rivalisent avec sa cible, bien que Google Apps et Office 365 se positionnent sans équivoque en tant que leaders. Ainsi, l'édition collaborative est quelque chose de très ancré dans ces offres, et participe activement à la réputation de ces solutions auprès du grand public et des entreprises. Si cette fonctionnalité n'est pas aussi riche que son pendant local (Word, LibreOffice, Writer, etc.), elle couvre indéniablement un large panel de cas d'usages. Le magasin d'applications est lui aussi un fer de lance de ces solutions. La stratégie des éditeurs est d'apporter à leurs outils toutes la richesse des solutions tierces pour offrir un écosystème à leurs clients afin de leur permettre de sortir le moins possible de l’environnement du logiciel dans une sorte d'intranet « tout intégré ».
  À contrario, il existe toujours de fortes lacunes dans ces systèmes :
  Bien que les technologies autour du Speech to Text progressent, elles restent imparfaites. En partant de cette base, les résumés automatiques de contenus ne sont clairement pas intégrés aux grandes solutions d'entreprise et restent cloisonnés à des logiciels dédiés pour des résultats aujourd'hui mitigés.
  Les moteurs de recommandations sont principalement intégrés aux solutions de réseaux sociaux (d'entreprise ou grand public). Les résultats sont orientés selon les besoins du système qui l'emploie (recommandation d'autres utilisateurs, de communautés, de vidéos, etc.). Dans le périmètre d'OpenPaaS::NG, les concurrents actuels ne peuvent pas prétendre à proposer un moteur de recommandation efficace basé sur l'activité de l’utilisateur et à plus forte raison en réaction suite à son activité vocale lors d'une réunion virtuelle.
  Dans tous les cas étudiés, nous avons constaté une absence d'infrastructure P2P. L'intégralité des solutions industrielles se basent sur un modèle client-serveur classique, que les offres soient en SaaS (Software as a Service) ou on-premise. Par ailleurs, même si de telles solutions existaient, les problématiques de sécurité des échanges entre pairs resteraient entières.
- Le cahier des exigences se base partiellement sur les entrants précédents (analyse des besoins clients et étude de la concurrence) et portent l'ambition d'OpenPaaS::NG sur l'ensemble de son périmètre, reprenant un découpage par domaine fonctionnel. La granularité des exigences varie selon le niveau de maturité de chacun de ces domaines. Ainsi, l'apport et l'innovation majeur du projet OpenPaaS::NG sur les éditeurs collaboratifs dits « classiques » (texte, feuille de calcul, présentation) reposent dans un premier temps sur la topologie de leurs réseaux, rendant les exigences fonctionnelles associées relativement précises et classiques pour ce type de logiciel.
  Pour des applications innovantes telles que le moteur de recommandation ou le résumé automatique, il est encore difficile à ce stade du projet de construire des exigences précises basées sur des métriques clairement identifiées ou d'établir des objectifs industriels précis et atteignables.
De plus, nous avons exploré les solutions comparables, au delà de l'annexe technique et avec un regard particulier aux possibilités de réutiliser des composantes logicielles. Cela a permis de raffiner les besoins et les attentes aux vues d'un développement réaliste.
### Tâche 1.2 : Définition de l'architecture
À partir des besoins exprimés, et de l'architecture actuelle de la plateforme OpenPaaS, nous avons, d'une part, fait évoluer l'architecture serveur actuelle afin de répondre aux nouvelles fonctionnalités, et d'autre part, défini une architecture pair à pair.
L'architecture serveur de la version 1 de OpenPaaS a pour principales caractéristiques la scalabilité horizontale, et l'extensibilité par l'utilisation de micro-services, ainsi que d'authentification plus ou moins couplée, utilisant soit JWT, soit Oauth. La première démarche suivie a été de rajouter les briques nécessaires à la fourniture des nouveaux services métier de la plateforme. Nous avons rajouté une brique de « speech to text » (parole vers texte) et d'analyse syntaxique afin de pouvoir la brancher sur la plateforme de vidéo-conférence par la suite. Nous avons séparé la plateforme de vidéo-conférence du noyau de la solution, afin d'en faire un micro-service plus facilement adaptable aux nouveaux besoins métier. Nous avons aussi ajouté une infrastructure de traitement de données, et avons choisi comme moteur d'exécution le logiciel Apache Spark.
L'étude des communications inter-composants, couplée aux exigences de haute-disponibilité et de résilience de la plateforme, a fait ressortir le besoin de faire évoluer en profondeur le cœur de l'architecture. Après étude de plusieurs patrons architecturaux, celui qui répond le mieux à nos différents critères est le « reactive backend », dans lequel l'ensemble des composants communiquent entre eux par le biais d'un bus de communication. Nous avons choisi le logiciel Kafka de la fondation Apache pour sa conception de facto orientée cloud.
Une partie importante des fonctionnalités de OpenPaaS::NG doit être supportée via un réseau pair à pair (p2p), ce qui est une disruption majeure dans l'écosystème actuel des réseaux sociaux d'entreprise. Nous avons entrepris de découper l'architecture p2p en trois partie : la partie transport, qui a la responsabilité d'envoyer et de recevoir les messages entre pairs, de manière sécurisée et fiable, la partie « fonctionnalité unitaire de collaboration », qui utilise la couche de transport, et contient la liste des membres participant à la fonctionnalité collaborative, les données proprement dites, ainsi que les règles métiers afférentes à cette fonctionnalité collaborative. Enfin, nous avons défini un objet fonctionnel de haut niveau nommé « collaboration », qui est un agrégat de fonctionnalités unitaires de collaboration, et qui a la spécificité de porter le contexte (social ou métier) attenant à cette collaboration. Des premiers prototypes de librairie pair à pair ont été réalisés.
Un autre volet du projet de recherche consiste à réaliser la cloudification de l'offre xWiki. Pour ce faire, nous avons défini les différents types de clients susceptibles de se connecter à la plateforme. Nous avons ensuite défini et décrit l'ensemble des opérations que la plateforme sera amenée à réaliser : création d'une nouvelle instance, sauvegarde, restauration, mise à jour, gestion des utilisateurs. Des services de nouvelles générations de déploiement et passage à l'échelle automatisés sur le cloud ont été étudiés.
Le moteur d'AppStore défini se base sur le système de planification de ressources d'entreprises ERP5. Ce dernier soutient le système de gestion des versions de l'AppStore et éventuellement des modèles de facturation. L'ensemble de l'AppStore est pilotable via des appels à une API REST, et une sur-couche JIO permet de fournir aux développeurs une abstraction pour communiquer simplement avec lui.
Le processus de traitement des données et de classification automatique, requis par le moteur de recommandations est assuré via des algorithmes spécifiques propulsés par le logiciel de traitement de données Apache Spark. Le module de recommandation écoute les événements de la plateforme via le bus de messages et l'envoie dans le système de Data Mining et d'indexation des recommandations.
### Tâche 1.3 : Ergonomie
L'expérience utilisateur est une composante essentielle du projet. OpenPaaS::NG s'oriente en suivant les guidelines de Material Design (portés par Google). Il ne s'agit pas de suivre les recommandations à la lettre, ce qui priverait le projet de sa propre identité graphique, mais de sélectionner les bonnes pratiques et les conseils adaptés aux besoins d'OpenPaaS::NG. La composition des contraintes « mobile first », grand public et application riche entraîne des problématiques d'interface qui ne sont pas triviales.
Pour intégrer les utilisateurs au plus proche du développement et conformément aux bonnes pratiques agiles, le sujet de tests utilisateurs a déjà été abordé. Il s'agit d'une méthode d'évaluation du logiciel consistant à mettre des utilisateurs en situation d'utiliser le produit en suivant des scénarios préétablis. Ces tests permettent de confirmer ou infirmer les hypothèses prises lors de la conception et d'améliorer l'ergonomie de l'application de manière continue. Nous avons établi les premiers éléments nécessaires à ces tests à savoir : cadrage, écriture des questionnaires d'entretiens, écriture des scénarios et exécution d'un premier test afin d'éprouver la méthode et le protocole. Nous avons également établi une batterie de tests automatisée pour l'outil de développement collaboratif. Cette batterie de tests, basée sur le Framework Selenium2, évalue les opérations de base de l'éditeur collaboratif (création, import, effacement, lecture) et garantit un développement continu sans bris.
En outre, des tests élémentaires pour l'éditeur en temps réel avec le prototype actuel ont été effectués. Ils ne sont pas automatisés mais permettent d'évaluer les fonctions de base de l'éditeur et ont permis régulièrement de raffiner son développement. De plus, des exigences de performances rapportées par les utilisateurs qui n'étaient pas encore considérées comme importantes le sont devenues. Des ajustements du système pour rendre ces fonctions suffisamment performantes ont donc été effectués.
## SP2 : Infrastructure collaboration P2P scalable sûre
Responsable : LORIA

### Synthèse des travaux effectués
Conformément à l'annexe technique, les travaux de ce sous-projet se sont principalement concentrés sur la définition de l'infrastructure de collaboration. En particulier, nous avons décidé de définir deux niveaux de composants / librairies réutilisables :
- un composant de transport, la librairie Netflux, qui assurera les communications pair-à-pair. Nous avons spécifié ce composant et une première implémentation est déjà disponible et utilisable.
- un composant de collaboration qui offrira une bibliothèque de structures de données répliquées et synchronisées en temps-réel (listes, tableaux associatifs, etc.). Il devrait être possible de combiner ces structures de données pour définir des modèles de documents plus complexes correspondants aux modèles utilisés par les éditeurs réalisés dans le cadre du sous-projet SP3.
### Description des travaux effectué au cours de la période
Nous avons spécifié une première version de l'infrastructure de distribution et de réplication pair-à-pair hybride. Il s'agit principalement d'une librairie de transport permettant de diffuser des messages entre clients. Cette librairie doit à terme les utiliser par les éditeurs réalisés dans le cadre du sous-projet SP3.
 offrir plusieurs topologies de réseaux pair-à-pair. Nous avons réalisé une première implémentation qui permet actuellement de diffuser des messages entre applications exécutées dans un navigateur web sur une topologie pair-à-pair de type réseau maillé complet (fully connected mesh) et repose sur la technologie WebRTC. Une seconde implémentation de cette même spécification permet d'obtenir un réseau en étoile (avec un serveur au centre de l'étoile) et repose sur la technologie WebSocket. À terme, ces deux implémentations devraient être combinées pour permettre des connexions pair-à-pair directes lorsqu'il s'agit d'un mode de communication possible (supporté par le navigateur, autorisé par le filtrage réseau) et plus performant et des connexions au travers un serveur lorsque ce n'est pas le cas. Nous sommes d'ores et déjà en train de travailler à une nouvelle version (v2) de cette spécification.

Tâche 2.1 : Infrastructure de distribution et de réplication pair-à-pair hybride Nous avons spécifié une première version de l'infrastructure de distribution et de réplication pair-à-pair hybride. Il s'agit principalement d'une librairie de transport permettant de diffuser des messages entre clients. Cette librairie doit à terme offrir plusieurs topologies de réseaux pair-à-pair. Nous avons réalisé une première implémentation qui permet actuellement de diffuser des messages entre applications exécutées dans un navigateur web sur une topologie pair-à-pair de type réseau maillé complet (fully connected mesh) et repose sur la technologie WebRTC. Une seconde implémentation de cette même spécification permet d'obtenir un réseau en étoile (avec un serveur au centre de l'étoile) et repose sur la technologie WebSocket. À terme, ces deux implémentations devraient être combinées pour permettre des connexions pair-à-pair directes lorsqu'il s'agit d'un mode de communication possible (supporté par le navigateur, autorisé par le filtrage réseau) et plus performant et des connexions au travers un serveur lorsque ce n'est pas le cas. Nous sommes d'ores et déjà en train de travailler à une nouvelle version (V2) de cette spécification.
### Tâche 2.2 : Service de confiance pour des données répliquées
Le partenaire LORIA a démarré 2 thèses respectivement en octobre et novembre 2015 sur cette tâche.
Le premier sujet de thèse porte sur les mécanismes d'authentification dans les systèmes pair-à-pair. Un état de l'art a été réalisé sur les solutions existantes :
- authentification ad-hoc qui n'est pas basée sur une autorité centrale mais où les entités doivent se mettre d'accord sur l'utilisation de la même clé symétrique pour sécuriser la collaboration ;
- authentification basée sur une ou plusieurs autorités qui vérifient les clés publiques des utilisateurs. Ces mécanismes d'authentification se divisent en deux catégories :
  - ceux nommés "Certificate Authority" qui utilisent une hiérarchie de certificats d'autorisation où ceux-ci sont successivement générés par une autorité de certificats pour une autre autorité de certificats ;
  - ceux nommés "Transparency Logs" qui sont basés sur le maintien par une autorité d'un journal de toutes les certificats générés qui peut être audités.
Actuellement nos efforts de recherche se concentrent sur la décentralisation des journaux de certificats pour éviter les attaques possibles sur une seule autorité qui stockerait ces journaux.
Le deuxième sujet de thèse porte sur les mécanismes de sécurisation des communications dans l'édition pair-à-pair. Les fournisseurs de services de stockage opérés dans le nuage (DropBox, iCloud, GoogleDrive, etc.) ont mis en place des solutions de cryptage afin de ne conserver que des versions chiffrées des données stockées. Malheureusement, pour faciliter l’usage de leurs services, les clefs de cryptage restent généralement en possession des fournisseurs de services. Ils ont donc la possibilité de consulter les données non-cryptées si ils le souhaitent ou si une autorité compétente leur en faisait la demande. Cette problématique est d’autant plus importante et difficile lorsque les données sont des données mutables nécessairement stockées pour être partagées à des fins de collaboration comme c’est le cas dans les systèmes d’édition collaborative temps réel.
Puisqu’aucun traitement n’a besoin d’être réalisé par un serveur, les données transférées devraient pouvoir être chiffrées de bout en bout. Et, même si un serveur est présent dans l’architecture du système à des fins de stockage pour la disponibilité des données, les données conservées sur ce serveur le seront de manière chiffrées et seuls les clients seront à même de les déchiffrer. Jusqu'à présent, un état de l'art a été réalisé sur des mécanismes centralisés de gestion de clés de groupe et leurs adaptation aux environnements décentralisés.
Le partenaire XWIKI a réalisé un prototype d'éditeur collaboratif, cryptpad, qui repose sur un modèle cryptographique des échanges des contributions aux seuls possesseurs de la clé d'accès. Cette clé d'accès est seulement partagée entre les pairs, au travers d'une partie de l'URL que le serveur ignore. Cela offre des garanties d'intégrité et des garanties de confidentialité qui fait que seuls les navigateurs qui ont la clé ont accès au contenu actuel du document.En outre, afin d'assurer à l'utilisateur une certitude de l'enregistrement du contenu rédigé, l'éditeur affiche un indicateur de latence et de transmission tel que visible sur la figure ci-dessous.

Figure 2. Indicateur de latence et de transmission.
### Tâche 2.3 : Multi-organisations
Conformément au planning, les travaux sur cette tâche débutent. Une thèse de doctorat démarrera au sein du Loria le 1er Octobre 2016 sur cette thématique.
Toutefois, le prototype cryptpad permet en outre d'aborder l'exigence de partager les documents au delà des frontières de l'organisation ou la compagnie car l'URL, incluant la clé, est échangeable avec toute personne y compris ceux en dehors de la compagnie. Ce partage est un partage exclusif qui permet à chaque personne d'avoir l'accès au document. Cela fait qu'un changement dans la liste des personnes autorisées à accéder au document ne peut devenir effectif qu'en vidant le document et en le transportant dans une nouvelle adresse en transmettant la clé à nouveau aux membres. De plus cet éditeur et son modèle sous-jacent ne permet pas de définir des utilisateurs en lecture seule.
### Tâche 2.4 : Service de gestion des politiques de collaboration
Conformément au planning, les travaux sur cette tâche commencent tout juste. La librairie de transport pair-à-pair Netflux réalisée dans le cadre de ce sous-projet intègre déjà des fonctionnalités permettant à l'éditeur collaboratif qui sera présenté comme prototype de l'étape clé 1 de supporter l'édition collaborative en mode ad-hoc.
Le partenaire Nexedi a implémenté pour ces clients et en interne des outils permettant la synchronisation différée de documents pouvant être édités hors ligne. Ce travail a permis de poser les bases sur la gestion de conflit, et est le préalable à la mise en place d'outils de collaboration asynchrone.

### Tâche 2.5 :Moteur temps réel
Afin de pouvoir tester correctement les implémentations de l'API Netflux, nous avons développé en parallèle un système de messagerie instantanée basé sur cette librairie. Cet outil, appelé Chatflux[4], permet à différents utilisateurs de rejoindre un salon de discussion, accessible simplement en se partageant l'adresse du site Internet. La clé permettant de rejoindre le salon se trouve en effet dans la barre d'adresse du navigateur. Les différents utilisateurs peuvent alors communiquer dans le salon ou s'envoyer des messages directs entre eux, de manière privée. Cet outil fonctionne avec tout type d'implémentation de la librairie Netflux (spécifications d'origine), et permet donc d'effectuer des tests à la fois avec le serveur WebSocket et avec le serveur WebRTC.
[4] https://github.com/openpaas-ng/chatflux
D'autre part, des spécifications pour une librairie facilitant le partage d'un objet JSON entre différents utilisateurs, appelée RealtimeJSON[5], ont été rédigées. Ce système, basé sur l'algorithme Chainpad, permet ainsi de répéter les modifications effectuées par quelqu'un sur l'objet de chacune des autres personnes présentes dans la session. Les utilisateurs sont informés dés que de nouvelles modifications sont reçues et ils peuvent alors facilement déclencher des actions de leur choix en fonction de ce qui a changé. Une première implémentation de cette librairie a été créée et est disponible sous le nom de ChainJSON[6], accompagnée d'un exemple.
[5] https://github.com/openpaas-ng/RealtimeJSON
[6] https://github.com/openpaas-ng/ChainJSON

### SP3 : Composants d'édition
Responsable : XWiki

### Synthèse des travaux effectués
Ce sous-projet se concentre sur la réalisation de composants d'éditions collaboratifs en temps réel. Outre les travaux de développements réalisés concernant les outils d'éditions de document (éditeur WYSIWYG, éditeur sécurisé par cryptage, etc.), ce sous-projet verra l'intégration d'autres composants d'édition, nourrie par les travaux d'analyse de marché et de besoins du sous-projet 1.

### Description des travaux effectué au cours de la période
Au cours de cette période, les travaux ont été principalement réalisés sur deux éléments qui serviront de base tout au long du projet.
Le premier élément est caractérisé par l'amélioration de la plateforme Cryptpad[7], qui permet l'édition collaborative de documents en temps réel et est basé sur un système de communications cryptées et sûres. Les travaux réalisés sur cet outil sont allés du prototypage du nouveau système, au développement de nouvelles implémentations des APIs nécessaires pour finir sur des tests de l'outil sur une plate-forme de test en ligne.
[7] https://cryptpad.fr
En particulier, une implémentation de l'API de transport Netflux basée sur un serveur Websocket a été réalisée afin de remplacer les protocoles d'échange utilisés précédemment. Cette implémentation est basée sur un serveur WebSocket central qui reçoit tous les messages et les retransmet à leur destinataire final. Cette implémentation a été intégrée à Cryptpad afin de pouvoir être testée en conditions réelles.
Le second élément concerne quant à lui l'intégration d'un éditeur de document de type WYSIWYG (« What You See Is What You Get », où la mise en page est visible directement dans l'éditeur, sans avoir besoin d'écrire du code source pour formater le texte) collaboratif dans la plate-forme XWiki. Le système WYSIWYG existant précédemment dans XWiki ne possédant pas toutes les dernières innovations des solutions existantes sur le marché, il a été remplacé par l'éditeur CKEditor, et des tâches d'intégrations ont dû être réalisées afin de lui ajouter les composants d'édition collaboratifs temps-réel. Ici aussi, les travaux sont allés jusqu'à la réalisation et la publication d'une extension en version expérimentale permettant le test du système en ligne, sur une plateforme XWiki.
Un travail sur l'intégration de l'application OnlyOffice permettant l'édition de documents word et excel fonctionnant dans le navigateur a été initié. Ce travail a découlé sur une première définition par la production de code d'un service de conversion de document.

### Tâche 3.1 : Éditeur de documents
C'est dans le cadre de cette tâche que les travaux mentionnés précédemment ont été effectués.
En ce qui concerne la plate-forme Cryptpad, ils représentent en particulier :
- Implémentation d'une API Netflux basée sur le protocole Websocket.
- Intégration de cette API dans Cryptpad par un connecteur à Chainpad (algorithme d'édition collaborative utilisé par cryptpad).
- Possibilité de passer d'un serveur Websocket à un serveur WebRTC (réseau pair-à-pair) sans modifier le code.
- Amélioration de la stabilité du moteur et respect des standards créés dans les autres sous-projet d'OpenPaaS.
- Amélioration de la fiabilité des opérations réalisées afin de s'assurer que chaque utilisateur reçoit le bon contenu.
- Amélioration de l'interface afin d'afficher la liste des collaborateurs présents dans la session de l'éditeur.
D'autre part, l'intégration de l'éditeur collaboratif dans XWiki correspond en détail à :

- Intégration de l'éditeur WYSIWYG CkEditor dans XWiki.
- Intégration du CkEditor temps-réel dans XWiki (en cours).
- Publication de l'outil sous forme d'une extension pour XWiki en version expérimentale[8].
  [8] http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/CKEditor+Integration
L'intégration de l'application d'édition de texte OnlyOffice a débuté. Comme pour le texte et les présentations, le code original de l'application a été modifié pour offrir une plus grande compatibilité avec les bases de données existante et ainsi permettre un fonctionnant avec OpenPaaS. Un premier prototype de cet outils a été mis en place pour travailler avec une base de donnée ERP5, locale ou de type WebDAV.

### Tâche 3.2 : Tableur
L'intégration de l'application d'édition de tableur OnlyOffice a débuté. Comme pour le texte et les présentations, le code original de l'application a été modifié pour offrir une plus grande compatibilité avec les bases de données existante et ainsi permettre un fonctionnant avec OpenPaaS. Un premier prototype de cet outils a été mis en place pour travailler avec une base de donnée ERP5, locale ou de type WebDAV.

Tâche 3.3 : Présentation
L'intégration de l'application d'édition de présentation OnlyOffice a débuté. Comme pour le tableur et le texte, le code original de l'application a été modifié pour offrir une plus grande compatibilité avec les bases de données existante et ainsi permettre un fonctionnant avec OpenPaaS. Un premier prototype de cet outils a été mis en place pour travailler avec une base de donnée ERP5, locale ou de type WebDAV.

### Différences constatées par rapport à l'Annexe technique et justifications
L'éditeur de texte a été développé beaucoup plus loin qu'initialement prévu.
## SP4 : API et magasin d'application
Responsable : Nexedi

### Synthèse des travaux effectués
Ce sous projet se concentre sur la création du magasin d'applications, de l'API pour y accéder et des applications utilisant cette API. Un premier prototype du moteur d'AppStore a été réalisé, une application Web pour le piloter via son API a été mise en place. Ce premier prototype sert de définition au modèle de gestion de l'AppStore.

### Description des travaux effectué au cours de la période

### Tâche 4.1 : Moteur d'AppStore
Le processus de gestion de la revue et publication d'application a été défini et mis en place place au moyen d'un prototype. Le moteur de l'AppStore s’appuie sur une configuration spécifique ERP5 accessible par une API REST HATEOAS. Les utilisateurs effectuent les tâches d'édition, de soumission, de revue et de publication par une application Web dédiée utilisant le moteur d'AppStore au moyen de son API. L'application Web est accessible depuis tout type de support en utilisant un navigateur Web.
 ailleurs, nous avons travaillé à la mise en place d'exporteurs et d'APIs de contributions afin de permettre l'emballage d'applications en archives qui peuvent être uploadées manuellement sur un magasin d'application (au travers d'une interface pour navigateur web) ou qui peuvent être retravaillées dans un éditeur de projet logiciel classique (tel qu'Eclipse). Ceci contribue a ouvrir l'environnement d'application à de nombreuses sources et à professionnaliser l'ensemble des contributeurs à l'App-Store du projet.
### Tâche 4.2 : Éditeur de code source--
### Nous avons développé un éditeur de projets logiciels dont le cœur est un éditeur de code source supportant la coloration de syntaxe.
Cet éditeur de code source est disponible en tant qu'application pour XWiki en accès open source à travers une application installable sur XWiki.
Le WebIDE s'intègre dans le système d'extensions de la plate-forme XWiki et s'intègre dans les pratiques de développement actuelles.
Parmi les intégrations, la compatibilité avec une pratique sur fichiers et la compatibilité avec l'utilisation pour débutant des outils de développement (Apps Within Minutes) sont maintenant assurées.
Elle peut être téléchargée via ce lien :
http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/XWebIDE+Application
Et sa source depuis : https://github.com/xwiki-contrib/application-xwebide/

### Différences constatées par rapport à l'Annexe technique et justifications
L'éditeur de source code a été développé plus loin que prévu, entre autres par rapport à la compatibilité avec les autres applications.
## SP5 : Réunion virtuelle contextuelle
Responsable : LIX

### Synthèse des travaux effectués
Dans le cadre de la première étape du système de recommandation en temps réel, nous avons étudié un ensemble d'outils open source de reconnaissance vocale, nous avons comparé leur fonctionnalités et enfin nous avons sélctionné deux parmi eux, à savoir Kaldi et Sphinx-4.
Les travaux effectués par le partenaire LIX jusqu'ici ont eu trait à la tâche « résumé automatique » (5.3.), notamment le résumé général qui doit être produit à la fin de la réunion.
Les travaux sur la détection en temps réel des sujets abordés lors de la réunion et sur la tâche 5.2 (« Recommandation ») commenceront très prochainement.

### Description des travaux effectué au cours de la période

### Tâche 5.1 : Mécanisme d'extraction de texte
Dans la figure ci-après nous présentons le schéma d'architecture du système de recommandation en temps réel et son interaction avec les utilisateurs d'Hubl.in.
Figure 3. Architecture du système de recommandation en temps réel.
Chaque bloque représente une étape ou un processus qui sera réalisé afin de pouvoir recommander les éléments pertinents aux utilisateurs comme les documents, le résumé de réunions, les profils des collègues, etc.
L'extraction de texte fait partie de l'étape « Speech Recognition ». En effet, cette dernière depuis une conférence depuis Hubl.in, elle permet en premier lieu de (1) traduire la parole en texte, puis en deuxième lieu d'extraire les mots clés depuis ce texte.
Pour cette première étape (Speech To Text), nous avons effectué un état de l'art sur les outils de Speech to Text. Nous avons donc étudié un ensemble de logiciels open source de reconnaissance vocale et comparer leurs fonctionnalités (cf. tableau ci-après) selon entre autres leur capacité de faire la transcription en temps réel.

Il est à noter que ce tableau n'est pas complet mais il sera rempli au fur et à mesure du projet.
Après notre première étude comparative des logiciels ASR (Automatic Speech Recognition), nous avons décidé de commencer par le test de Kaldi et Sphinx-4 car le logiciel Hdecode est un peu compliqué à configurer et demande une certaine expertise.
Le prototype du programme de test
Nous avons fait des tests sur les audios avec un prototype que nous avons développé en javascript. Du côté serveur, nous utilisons le framework NodeJS et AngularJS pour celui de client.
Pour le moment, il y a trois rubriques dans ce prototype dont Audio, Micro, Corpus:
- Audio: là où on peut uploader les fichiers d’audio sous format « .wav » avec leur texte correspondant. Après avoir cliqué sur le bouton de transcription, le programme affiche le texte transcris avec la comparaison des textes. Dans l’affichage du texte de comparaison, les mots supprimés du text original sont en rouge, ceux ajoutés sont en vert et les mots qui sont bien détectés sont en noir. De cette façon, nous pouvons bien visualiser le résultat de la transcription.
- Micro: nous avons une application Web pour enregistrer notre voix et la télécharger sur le serveur qui va transcrire cet audio et renverra le résultat qui sera affiché sur l’interface Web.
- Corpus: ce dernier aide à faire la transcription sur une bande d’audio (corpus). Le programme (1) fait la transcription de chacun des audios l’un après l’autre, (2) calcule la moyenne du « WER (Words Error Rate) » et du « recall », et enfin (3) affiche ces moyennes et le temps de la transcription sous forme de diagrammes. Ainsi, nous pouvons comparer la performance des ASR tools sur un même corpus. Par ailleurs, nous avons créé également une application qui permet de créer un corpus intégrant les audios, les textes correspondants et les mots clés.

La Figure ci-après représente une capture d'écran de notre prototype de test permettant de tester et de comparer trois logiciels, à savoir : Sphinx-4, Kaldi et GoogleApi.

Figure 3 Interface de l'outil de test.

Résultat des test:
Afin de comparer les logiciels Sphinx-4 et Kaldi, nous avons calculé pour chacun le « WER » et le « Recall » d’une même transcription en utilisant les formules suivantes :
WER = (removed+added+substitutions)/N, dont N est le nombre de mots du texte original.
Recall = true positive/(true positive+false positive), où le true positive = nombre de mots clés retrouvés par logiciel et true positive+false positive = nombre de mots clés total du corpus
À l'issu de nos tests, nous obtenons les résultats suivants :
- Le WER de Kaldi est environ 10% moins que celui de Sphinx-4 et 3 à 5% plus que googleAPI.
- Le temps d’exécution de Kaldi est plus court que celui de Sphinx-4 mais il est plus long que celui de GoogleAPI.
### Tâche 5.2 : Mécanisme de recommandation
Les travaux du partenaire LIX commenceront prochainement dès lors que l'accès aux ressources de la plateforme OpenPaaS sera disponible. Nous pensons adopter une approche basée sur les travaux récents de notre groupe de recherche en matière d’information retrieval, notamment Rousseau et Vazirgiannis [1].
Par ailleurs, l'équipe de XWIKI a travaillé sur l'intégration expérimentale d'une machine de recommandations : EasyRec (easyrec.org) qui est un système de recommandation qui sera intégré par des méthodes similaires à la composante de recommandation OpenPaas::NG. Ces prototypes sont disponibles comme extensions de XWiki:
- RecommendationsApplication : Cette extension fournit des recommandations en fonction de l'historique des utilisateurs : on essaye de trouver des utilisateurs avec un profil similaire et on recommande les pages que ceux-ci ont aussi visité, sans en regarder le contenu.
- ContentRecommendationsApplication : Cette extension recommande des pages au contenu proche de ce que l'utilisateur a regardé par le passé.
Ces extensions sont restées au stade de prototype pour l'instant, car la configuration d'EasyRec en dehors d'un écosystème plus grand demande une configuration qui aurait rendu impossible l'installation facile telle que XWiki l'offre actuellement.
Enfin, Linagora a démarré une thèse de doctorat en septembre 2015 sur cette tâche. Le sujet de cette thèse porte sur la conception et la mise en œuvre d'un outil de recommandation sociale s'appuyant sur une approche de fouille de données hétérogènes principalement textuelles et est capable de fournir des éléments d'information et/ou des suggestions d'actions d'interaction afin d'atteindre les objectifs collaboratifs et individuels des membres de l'organisation. En d'autres termes, cette thèse vise à concevoir une plateforme permettant permettant de croiser et « faire parler » des données d’interaction issues des applications de l’entreprise, révélant « l’information grise » qui y est contenue. Les deux principales fonctions de cette plate-forme seront :
- Un reporting ciblé, aussi proche que possible du temps réel permettant de présenter les tendances et l’activité sur les données étudiées;
- Des recommandations (au sens large). Il s’agit de suggérer à un utilisateur du système d’information, lors d’une conversation, une action contextualisée susceptible d’améliorer sa productivité.

Tâche 5.3 : Mécanisme de résumé automatique
Revue de la littérature
Nous avons tout d’abord commencé par la conduite d’une revue exhaustive de la littérature scientifique dans le domaine du résumé automatique de documents textuels et de minutes de réunions, générées manuellement ou automatiquement (reconnaissance vocale). Les travaux les plus notables (fondateurs ou représentants des avancées marquantes) sont brièvement rapportés ci-dessous. Les références correspondants à l’état-de-l’art sont indiquées en gras.
Notez que nous nous concentrons sur des méthodes non-supervisées pour la flexibilité qu’elles apportent vis-à-vis du langage analysé et le fait qu’elles ne requièrent pas de larges volumes de coûteuses données d’entraînements, et sur des approches graphiques (principalement) car elles constituent le cœur de notre expertise et donnent des résultats tout à fait compétitifs.
- TextRank [2] : une approche graphique utilisée à la fois pour l’extraction de mots clés et le résumé de documents (extraction de phrases clés). Dans le premier cas, le texte est tout d’abord nettoyé (seuls les noms et les adjectifs sont gardés). Un graphe est alors construit où chaque sommet est un unique mot dans le document et où deux mots sont liés par une arrête si et seulement si ils co-occurrent au sein d’une fenêtre mobile de taille prédéterminée qui analyse le texte du début jusqu’à la fin. Les sommets sont alors classés selon leur PageRank score et le premier tiers est gardé comme mot clés. Dans le deuxième cas les sommets correspondent aux phrases du document et les arrêtes sont pondérées d’après la similarité entre les phrases. Après classement des phrases selon une version modifiée de PageRank, les phrases ayant le plus gros scores sont sélectionnées jusqu’à l’obtention en sortie d’un résumé d’environ 100 mots.
- CommunityCluster [3] : une méthode graphique où chaque terme est un sommet et les arrêtes sont pondérées sur la base de la similarité sémantique, calculées en faisant une analyse des liens de pages Wikipédia correspondantes. Après construction du graphe, les auteurs utilisent des algorithmes de détection de communauté. Les auteurs observent que les groupes obtenus les plus importants correspondent aux principaux sujets abordés dans le document, tandis que les plus petites communautés correspondent à des erreurs d’assignations ou à du bruit. Ces observations constituent la motivation pour notre approche décrite plus loin. Les communautés sont alors classées en termes de densité et d’informativité. Un certain nombre (déterminé automatiquement) de groupes les mieux classés sont finalement retenus. L’intégralité des termes appartenant à ces groupes sont utilisés comme mots clés.
- TopicRank [4] : après nettoyage du document, les plus longues séquences de noms et d’adjectifs sont extraites et forment les phrases clés candidates. Un algorithme de clustering hiérarchique et alors appliqué pour grouper les phrases en sujets qui composent les sommets d’un graphe. Les arrêtes de ce graphe sont alors pondérées sur la base de la cooccurrence entre les phrases les composants. PageRank est appliqué, et pour chaque sujet, la phrase la plus représentative est extraite.
- Main core retention on graphs-of-words [5] : l’approche est similaire à TextRank pour l’extraction de mots clés, mais ici au lieu d’appliquer PageRank et de sélectionner le premier tiers, l’algorithme de décomposition en k-cores est utilisé, et les termes appartenant au cœur principal sont retenus. Les bénéfices sont doubles : premièrement, le cœur principal retourne des sommets non seulement centraux mais également densément interconnectés ; deuxièmement, sa taille s’adapte à celle du graphe (c’est-à-dire, à la taille du document). La flexibilité est donc plus grande et la performance supérieure qu’en retenant uniquement toujours le même nombre (ou pourcentage) de sommets comme avec PageRank.
  Finalement, la revue de la littérature a également permis d’identifier que la majorité des techniques de résumé automatique de réunions trouvent leur origine dans les techniques de résumé de texte classique, mais présente les challenges suivants:
  - le texte généré automatiquement par un système de reconnaissance vocale présente de nombreuses erreurs qui impactent négativement la qualité des résultats,
  - l’information n’est pas délivrée dans un ordre chronologique ou thématique : plusieurs sujets peuvent être évoqués en même temps et le même sujet peut être abordé à différents moments de la réunion,
  - l’information est diluée entre les différents intervenants qui s’interrompent entre eux et se répètent,
  - le texte contient du bruit sous la forme de (1) sujets non directement liés au thème principal de la réunion (plaisanteries, météo, banalités) qu’il faut savoir isoler des sous-thèmes (importants) abordés au cours de la réunion et de (2) mots de remplissage propres au discours tels que « heu », « ok », « d’accord », « voilà », « donc », « du coup », etc…
  En ce qui concerne la détection automatique des sujets abordés lors de la réunion virtuelle, nous planifions l’adaptation d’un système récemment développé par notre groupe de recherche pour la détection automatique d’événements dans des flux de tweets (Meladianos et al. 2015).

Approche proposée
Le système que nous proposons pour le résumé global de la réunion une fois finie adopte une approche non supervisée et extractive, en cela que le résumé est généré par la sélection d’un sous-ensemble des phrases produites par le système de reconnaissance vocale. La génération automatique de langage naturelle, complexe et problématique, est ainsi évitée.
Cette approche combine les idées de Grineva et al. [3] pour la couverture des thèmes et de Rousseau et Vazirgiannis [5] pour l’extraction de mots clés. Elle ajoute un nouvel élément par rapport à Rousseau et Vazirgiannis [5] : la décomposition en k-truss, qui retourne une décomposition plus fine que k-core et a récemment surpassé k-core pour l’identification de sommets critiques dans des réseaux sociaux [6].
Notez que la version actuelle de notre système, décrite ci-dessous, est sujette à des changements dans le futur en fonction des résultats des tests de performance que nous allons effectuer.
- Nettoyage du texte : le texte correspondant à la reconnaissance vocale de l’ensemble de la réunion est traité de la manière suivante : (1) les mots n’apportant pas d’information (voir « mots de remplissage » ci-dessus ainsi que les stopwords classiques) sont supprimés, ainsi que (2) les caractères spéciaux et certains signes de ponctuation, (3) seuls les noms et les adjectifs sont gardés, et finalement, la (4) racine des mots est gardée (« winner », « winning », et win deviennent « win »).
- Construction du graphe : chaque unique terme restant à l’issue de la phase de nettoyage correspond à un sommet du graphe. Deux sommets sont reliés par une arrête si les termes qu’ils représentent co-occurrent dans le texte traité. La fenêtre peut ou non chevaucher des phrases distinctes, le meilleur choix reste à déterminer. Cependant, étant donné la piètre qualité du texte obtenu en sortie du système de reconnaissance vocale, la décomposition en phrases ne peut pas être considérée comme très fiable et il semble donc que le chevauchement des phrases soit plus judicieux. De même, la taille idéale de fenêtre reste à déterminer, mais pour l’instant des valeurs entre 4 et 6 donnent les meilleurs résultats ce qui est en conformité avec les résultats rapportés dans la littérature.
- Détection des communautés au sein du graphe : cette étape est importante car elle permet d’assurer la détection et la couverture de tous les thèmes importants évoqués durant la réunion. Différents algorithmes de détection sont actuellement utilisés, sans réelle différence observable qualitativement. Des tests quantitatifs formels (voir section 5.3.3., « expérimentations et évaluation) détermineront quel algorithme fournit des résultats optimaux. Notez que seuls des algorithmes donnant des résultats rapides sont considérés ici, afin de garantir un temps d’attente le plus réduit possible pour l’utilisateur à l’issue de la réunion.
  Une fois les communautés détectées, seules les plus grandes (en termes de nombre de membres) sont retenues. L’hypothèse faite ici, qui a été vérifiée en pratique, est que les communautés principales correspondent aux sujets majeurs évoqués lors de la réunion, tandis que les communautés les plus petites correspondent à du « bruit » (par exemple, discussion à propos de la météo). Le choix du seuil de taille (quelles communautés devraient être considérée « grandes ») est ici crucial est sera déterminé empiriquement lors de nos tests. Un seuil trop élevé pourrait occulter certains thèmes importants, tandis qu’un seuil trop bas ferait apparaître dans le résumé final des sujets sans importance.
- Décomposition du graphe : pour l’instant, nous considérons trois algorithmes de dégénérescence graphique : k-core avec arrêtes non pondérées, k-core avec arrêtes pondérées, et k-truss. Il nous reste à déterminer via des tests formels (voir section 5.3.3., « expérimentations et évaluation), quel algorithme donne les meilleurs résultats, et de même si la direction des arrêtes (flux naturel du texte, flux inverse, sans direction) à un impact.
  Chaque communauté majeure est ainsi décomposée en une hiérarchie de cœurs inclus l’uns dans l’autre, de taille décroissante et de cohésion croissante. Le cœur principal est alors retenu, et les sommets (c’est-à-dire, les mots) qui le composent forment les mots clés finalement utilisés pour la constitution du résumé (voir sous-section 5.3.2.5.) Il reste à déterminer formellement si une légère descente dans la hiérarchie (par exemple, utiliser le cœur principal et le cœur l’incluant au lieu de seulement le cœur principal) est bénéfique, mais d’après nos premiers essais préliminaires, il semble que oui.
  Notez que le partitionnement et la décomposition du graphe sont effectués avec le package open source igraph (http://igraph.org/redirect.html) qui est écrit en C et propose des wrappers pour les langages Python et R.
- Constitution du résumé : les termes clés obtenus en sortie de la décomposition du graphe sont utilisées pour classer les phrases par ordre d’importance comme suit : (1) les phrases ne contenant aucun terme clé sont supprimées, (2) les phrases restantes sont classées séparément pour chaque communauté principale, en fonction du nombre de termes clés (différents) correspondants qu’elles contiennent, (3) une phrase à la fois est sélectionnée à partir du haut jusqu’à ce qu’une certaine taille de résumé (par exemple, 100 mots) soit satisfaite. Si deux phrases ont le même classement, la phrase la plus longue et la moins redondante par rapport au résumé courant est choisie.
- Expérimentations et évaluation : étant donné que les travaux de la tâche 5.1 autours du mécanisme d'extraction de texte et principalement la partie reconnaissance vocale n'ont pas encore été finalisées, nous avons dû avoir recours à des jeux de données accessibles publiquement pour pouvoir commencer à développer notre système. Ces jeux de données sont standards et sont utilisés pour l’évaluation de la qualité des résultats par la grande majorité des publications trouvées dans le domaine de littérature dédié au résumé automatique de réunions. Plus précisément, afin de comparer notre approche avec l’état de l’art, nous utilisons les versions des jeux de données trouvées dans Riedhammer et al. [7].
  Le premier jeu de données est le « AMI meeting corpus » [8]. Il consiste en des transcriptions manuelles et automatiques de 137 réunions d’une heure environ, à quatre participants, au cours desquelles les participants jouent un rôle au sein d’une entreprise imaginaire. Pour chaque réunion, un résumé d’environ 300 mots, écrit librement par un humain, est également disponible. Les transcriptions automatiques présentent un taux d’erreur de 36%.
  Le deuxième jeu de données utilisé est le « ICSI meeting corpus » [9]. Il consiste en 57 réunions non-fictives (qui auraient eu lieu même sans enregistrement) d’environ 45 minutes. Pour chaque réunion, un résumé d’environ 500 mots produit par un humain est disponible. Les transcriptions présentent un taux d’erreur de 37%.
  Pour l’évaluation de la qualité des mots clés extraits par notre système, nous utilisons les métriques suivantes, standards dans le domaine du Machine Learning : precision, recall, et F1 score.
  Pour l’évaluation de la qualité du résumé dans son ensemble, nous utilisons ROUGE [10]
# Suivi des efforts

## Linagora

### Tableau récapitulatif des efforts

SP	Tâche	Période	Cumulé	Total Prévu
SP0	Management, dissémination et exploitation	24,6	24,6	96
0.1	Stratégie	4	4	13
0.2	Technique	14	14	40
0.3	Dissémination	6	6	42
0.4	Administration	0,6	0,6	1
SP1	Besoin et architecture	74	74	94
1.1	Analyse des besoins	14	14	14
1.2	Définition architecture	30	30	40
1.3	Ergonomie	30	30	40
SP2	Infrastructure de collaboration P2P scalable sûre	83	83	384
2.1	Infrastructure	46	46	89
2.2	Service de confiance	20	20	94
2.3	Multi-organisations	10	10	39
2.4	Service de gestion des politiques de collaboration	1	1	48
2.5	Moteur temps réel	6	6	114
SP3	Composants d'éditions collaboratifs en temps réel	28	28	339
3.1	Éditeur texte	20	20	87
3.2	Tableur	3	3	72
3.3	Présentation	1	1	36
3.4	Processus	3	3	107
3.5	Messagerie	0	0	19
3.6	Ergonomie	1	1	18
SP4	API et magasin d'applications	16	16	171
4.1	Moteur d'AppStore	10	10	93
4.2	Éditeur de code source	0	0	0
4.3	AppStore métier	6	6	78
SP5	Réunion virtuelle contextuelle	79	79	310
5.1	Service de réunion	44	44	148
5.2	Recommandation	34	34	126
5.3	Résumé automatique	1	1	36
SP6	Cas d'usage et intégration	81,2	81,2	267
6.1	Cas d'usage d'OpenPaaS::NG	77,2	77,2	116
6.2	Cas d'usage XWiki Cloud	0	0	0
6.3	Intégration OpenPaaS::NG	4	4	151
6.4	Intégration XWiki Cloud	0	0	0
SP7	Industrialisation	0	0
7.1	Industrialisation	0	0
Total		385,8	385,8	1661

### Différences constatées par rapport à l'Annexe technique et justifications
Afin de pouvoir mettre en œuvre le cas d'usage d'OpenPaaS::NG, nous avons décidé d'anticiper les travaux de la tâche 6.1 du sous-projet 6 par la mise à niveau des services collaboratifs pour qu'ils puissent s'intégrer dans la nouvelle architecture de la plateforme.
## XWiki

### Tableau récapitulatif des efforts

SP	Tâche	Période	Cumulé	Total Prévu
SP0	Management, dissémination et exploitation	3,9	3,9	24
0.1	Stratégie	1,2	1,2	5
0.2	Technique	1,2	1,2	11
0.3	Dissémination	1,2	1,2	7
0.4	Administration	0,3	0,3	1
SP1	Besoin et architecture	19,5	19,5	23
1.1	Analyse des besoins	4	4	4
1.2	Définition architecture	12	12	13
1.3	Ergonomie	3,5	3,5	6
SP2	Infrastructure de collaboration P2P scalable sûre	9,2	9,2	48
2.1	Infrastructure	6	6	10
2.2	Service de confiance	1,6	1,6	5
2.3	Multi-organisations	1,6	1,6	4
2.4	Service de gestion des politiques de collaboration	0	0	5
2.5	Moteur temps réel	0	0	24
SP3	Composants d'éditions collaboratifs en temps réel	15,7	15,7	157
3.1	Éditeur texte	15,7	15,7	34
3.2	Tableur	0	0	36
3.3	Présentation	0	0	24
3.4	Processus	0	0	9
3.5	Messagerie	0	0	24
3.6	Ergonomie	0	0	30
SP4	API et magasin d'applications	14	14	59
4.1	Moteur d'AppStore	2	2	8
4.2	Éditeur de code source	12	12	44
4.3	AppStore métier	0	0	7
SP5	Réunion virtuelle contextuelle	3	3	24
5.1	Service de réunion	0	0	38
5.2	Recommandation	3	3	8
5.3	Résumé automatique	0	0	8
SP6	Cas d'usage et intégration	4		57
6.1	Cas d'usage d'OpenPaaS::NG	0	0	0
6.2	Cas d'usage XWiki Cloud	4	0	27
6.3	Intégration OpenPaaS::NG	0	0	0
6.4	Intégration XWiki Cloud	0	0	30
SP7	Industrialisation	0	0
7.1	Industrialisation	0	0
Total		69,3	69,3	391,5

### Différences constatées par rapport à l'Annexe technique et justifications

- SP1 : Un effort plus important a été consacré à l'architecture puisque la planification concrète du XWiki cloud est devenue une priorité actuelle de la compagnie et de ses clients.
- SP2 : Un effort plus important a été investi pour la tâche 2.1 qui se concentre sur l'infrastructure de collaboration puisque plusieurs prototypes ont été évalués.
- SP3 : L'éditeur de texte a été développé beaucoup plus loin qu'initialement prévu.
- SP4 : L'éditeur de code source a été développé plus loin que prévu, entre autres par rapport à la compatibilité avec les autres applications.
- SP5 : Les tâches 5.1 et 5.3 n'ont pas été effectuées par manque d'activités communes au sein du projet.
- SP6 : La tâche 6.2 (cas d'usage XWiki cloud) a été démarrée plus tôt afin d'envisager les besoins clients et les mécanismes d'intégrations dans le web.
## Nexedi

### Tableau récapitulatif des efforts

SP	Tâche	Période	Cumulé	Total Prévu
SP0	Management, dissémination et exploitation	18,7	18,7	36
0.1	Stratégie	2	2	4
0.2	Technique	14	14	20
0.3	Dissémination	2,5	2,5	11
0.4	Administration	0.2	0.2	1
SP1	Besoin et architecture	10	10	12
1.1	Analyse des besoins	2	2	2
1.2	Définition architecture	8	8	10
1.3	Ergonomie	0	0	0
SP2	Infrastructure de collaboration P2P scalable sûre	4	4	48
2.1	Infrastructure	0	0	0
2.2	Service de confiance	0	0	0
2.3	Multi-organisations	0	0	0
2.4	Service de gestion des politiques de collaboration	4	4	48
2.5	Moteur temps réel	0	0	0
SP3	Composants d'éditions collaboratifs en temps réel	13	13	36
3.1	Éditeur texte	8	8	12
3.2	Tableur	4	4	12
3.3	Présentation	1	1	12
3.4	Processus	0	0	0
3.5	Messagerie	0	0	0
3.6	Ergonomie	0	0	0
SP4	API et magasin d'applications	24	24	160
4.1	Moteur d'AppStore	16	16	36
4.2	Éditeur de code source	8	8	13
4.3	AppStore métier	0	0	111
SP5	Réunion virtuelle contextuelle	0	0	12
5.1	Service de réunion	0	0	12
5.2	Recommandation	0	0	0
5.3	Résumé automatique	0	0	0
SP6	Cas d'usage et intégration	0	0	72
6.1	Cas d'usage d'OpenPaaS::NG	0	0	36
6.2	Cas d'usage XWiki Cloud	0	0	0
6.3	Intégration OpenPaaS::NG	0	0	36
6.4	Intégration XWiki Cloud	0	0	0
SP7	Industrialisation	0	0
7.1	Industrialisation	0	0
Total		69,7	69,7	376

### Différences constatées par rapport à l'Annexe technique et justifications
SP0 : La dissémination a été retardée au profit du développement technique découlant de besoins clients immédiats.
SP1 : Des expérimentations sur l'architecture ont été menées de manière plus approfondie suite aux demandes de plusieurs clients. Elles ont mené à la réalisation d'une base de données utilisant WebRTC, le travail hors ligne, la gestion des problèmes de synchronisation.
SP3 : La demande client d'une suite office fonctionnant hors ligne et se synchronisant avec l’outil de gestion ERP5 a poussé Nexedi à avancer le développement du tableur et de l’outil pour présentation.
## LORIA

### Tableau récapitulatif des efforts

SP	Tâche	Période	Cumulé	Total Prévu
SP0	Management, dissémination et exploitation	4,2	4,2	17
0.1	Stratégie	1,2	1,2	5
0.2	Technique	1,2	1,2	5
0.3	Dissémination	1,2	1,2	5
0.4	Administration	0,6	0,6	2
SP1	Besoin et architecture	10	10	13
1.1	Analyse des besoins	4	4	4
1.2	Définition architecture	5	5	8
1.3	Ergonomie	1	1	2
SP2	Infrastructure de collaboration P2P scalable sûre	32	32	134
2.1	Infrastructure	16	16	28
2.2	Service de confiance	8	8	32
2.3	Multi-organisations	4	4	20
2.4	Service de gestion des politiques de collaboration	0	0	24
2.5	Moteur temps réel	4	4	30
SP3	Composants d'éditions collaboratifs en temps réel	8	8	60
3.1	Éditeur texte	8	8	14
3.2	Tableur	0	0	12
3.3	Présentation	0	0	9
3.4	Processus	0	0	9
3.5	Messagerie	0	0	4
3.6	Ergonomie	0	0	12
SP4	API et magasin d'applications	2	2	33
4.1	Moteur d'AppStore	0	0	29
4.2	Éditeur de code source	2	2	4
4.3	AppStore métier	0	0	0
SP5	Réunion virtuelle contextuelle	0	0	0
5.1	Service de réunion	0	0	0
5.2	Recommandation	0	0	0
5.3	Résumé automatique	0	0	0
SP6	Cas d'usage et intégration	0	0	12
6.1	Cas d'usage d'OpenPaaS::NG	0	0	12
6.2	Cas d'usage XWiki Cloud	0	0	0
6.3	Intégration OpenPaaS::NG	0	0	0
6.4	Intégration XWiki Cloud	0	0	0
SP7	Industrialisation	0	0
7.1	Industrialisation	0	0
Total		56,2	56,2	268

### Différences constatées par rapport à l'Annexe technique et justifications
Le décalage entre la date de démarrage du projet (avril 2015) et les dates de démarrage des deux contrats de thèse (octobre 2016) constitue la principale explication concernant la différence d'efforts entre l'annexe technique et l'effort réel. Il faut noter toutefois que ce défaut a été en partie compensé par l'implication de personnels non financé sur le projet.
## LIX

### Tableau récapitulatif des efforts

SP	Tâche	Période	Cumulé	Total Prévu
SP0	Management, dissémination et exploitation	2,5	2,5	12
0.1	Stratégie	0.5	0.5	3
0.2	Technique	0.5	0.5	3
0.3	Dissémination	1	1	4
0.4	Administration	0.5	0.5	2
SP1	Besoin et architecture	2,5	2,5	14
1.1	Analyse des besoins	1,5	1,5	4
1.2	Définition architecture	1	1	6
1.3	Ergonomie	0	0	5
SP2	Infrastructure de collaboration P2P scalable sûre	0	0	0
2.1	Infrastructure	0	0	0
2.2	Service de confiance	0	0	0
2.3	Multi-organisations	0	0	0
2.4	Service de gestion des politiques de collaboration	0	0	0
2.5	Moteur temps réel	0	0	0
SP3	Composants d'éditions collaboratifs en temps réel	0	0	0
3.1	Éditeur texte	0	0	0
3.2	Tableur	0	0	0
3.3	Présentation	0	0	0
3.4	Processus	0	0	0
3.5	Messagerie	0	0	0
3.6	Ergonomie	0	0	0
SP4	API et magasin d'applications	0	0	24
4.1	Moteur d'AppStore	0	0	10
4.2	Éditeur de code source	0	0	10
4.3	AppStore métier	0	0	4
SP5	Réunion virtuelle contextuelle	7	7	72
5.1	Service de réunion	0	0	176
5.2	Recommandation	1	1	166
5.3	Résumé automatique	6	6	76
SP6	Cas d'usage et intégration	0	0	420
6.1	Cas d'usage d'OpenPaaS::NG	0	0	167
6.2	Cas d'usage XWiki Cloud	0	0	30
6.3	Intégration OpenPaaS::NG	0	0	190
6.4	Intégration XWiki Cloud	0	0	33
SP7	Industrialisation	0	0
7.1	Industrialisation	0	0
Total		12	12	2831

Références
1. Rousseau, Francois, and Michalis Vazirgiannis. "Graph-of-word and TW-IDF: new approach to ad hoc IR." Proceedings of the 22nd ACM international conference on Conference on information & knowledge management. ACM, 2013.
2. Mihalcea, Rada, and Paul Tarau. "TextRank: Bringing order into texts." Association for Computational Linguistics, 2004.
3. Grineva, M., Grinev, M., & Lizorkin, D. (2009, April). Extracting key terms from noisy and multitheme documents. In Proceedings of the 18th international conference on World wide web (pp. 661-670). ACM.
4. Bougouin, Adrien, Florian Boudin, and Beatrice Daille. "Topicrank: Graph-based topic ranking for keyphrase extraction." International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP). 2013.
5. Meladianos, Polykarpos, et al. "Degeneracy-based real-time sub-event detection in twitter stream." Ninth International AAAI Conference on Web and Social Media. 2015
6. Malliaros, Fragkiskos D., Maria-Evgenia G. Rossi, and Michalis Vazirgiannis. "Locating influential nodes in complex networks." Scientific reports 6 (2016): 19307.
7. Riedhammer, Korbinian, Benoit Favre, and Dilek Hakkani-Tur. "Long story short–Global unsupervised models for keyphrase based meeting summarization." Speech Communication 52.10 (2010): 801-815.
8. McCowan, Iain, et al. "The AMI meeting corpus." Proceedings of the 5th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research. Vol. 88. 2005.
9. Janin, Adam, et al. "The ICSI meeting corpus." Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings.(ICASSP'03). 2003 IEEE International Conference on. Vol. 1. IEEE, 2003.
10. Lin, Chin-Yew. "Rouge: A package for automatic evaluation of summaries." Text summariza-
  tion branches out: Proceedings of the ACL-04 workshop. Vol. 8. 2004.